AI QUIZ HSG

KẾ HOẠCH DỰ ÁN, ĐẶC TẢ YÊU CẦU
VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Phần mềm thi trắc nghiệm thông minh phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học THCS

Phiên bản 1.0 | Ngày lập: 28/10/2026

# Quản lý tài liệu

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên tài liệu | Kế hoạch dự án, đặc tả yêu cầu và thiết kế hệ thống AI Quiz HSG |
| Phiên bản | 1.0 – Bản dự thảo nền tảng |
| Phạm vi | MVP phục vụ giáo viên và học sinh THCS; ưu tiên bồi dưỡng HSG Tin học |
| Mô hình triển khai | Ứng dụng web trong mạng LAN; có thể mở rộng triển khai qua Internet |
| Ngôn ngữ tài liệu và giao diện | Tiếng Việt |
| Quy ước mã nguồn | Có thể dùng tiếng Anh cho tên lớp, biến và mã định danh kỹ thuật; giao diện hiển thị tiếng Việt |

# Mục lục nội dung

1. Tổng quan dự án

2. Mục tiêu, phạm vi và đối tượng sử dụng

3. Yêu cầu chức năng

4. Quy tắc nghiệp vụ và yêu cầu phi chức năng

5. Kiến trúc và công nghệ

6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

7. Đặc tả API dự kiến

8. Thiết kế giao diện

9. Tích hợp trí tuệ nhân tạo

10. Kế hoạch triển khai theo giai đoạn

11. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

12. Triển khai, bảo mật và vận hành

13. Rủi ro và biện pháp xử lý

Phụ lục A. Quy ước đặt tên tiếng Việt

# 1. Tổng quan dự án

AI Quiz HSG là hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi, tạo đề, tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến, chấm điểm tự động và hỗ trợ phân tích kết quả bằng trí tuệ nhân tạo. Phiên bản đầu tiên ưu tiên môn Tin học THCS, đặc biệt là hoạt động ôn luyện và đánh giá học sinh giỏi.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình máy chủ tập trung. Máy chủ chạy giao diện web, dịch vụ nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu; máy giáo viên và học sinh truy cập qua trình duyệt trong cùng mạng LAN. Khi có nhu cầu, hệ thống có thể được cấu hình để truy cập qua Internet.

## 1.1. Định hướng sản phẩm

Đơn giản hóa việc tạo đề, quản lý câu hỏi và tổ chức thi.

Bảo đảm điểm số được tính nhất quán ở phía máy chủ.

Lưu bài làm an toàn, xử lý nộp bài khi hết giờ và hạn chế tạo kết quả trùng.

Ứng dụng AI để hỗ trợ giáo viên tạo câu hỏi, rà soát nội dung và phân tích điểm yếu.

Có khả năng mở rộng sang các môn học khác và nhiều đơn vị sử dụng.

## 1.2. Phạm vi MVP

Quản lý tài khoản, vai trò và trạng thái hoạt động.

Quản lý môn học, chuyên đề, câu hỏi và phương án trả lời.

Nhập câu hỏi từ tệp Excel theo mẫu quy định.

Tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi; cấu hình thời lượng, điểm và quy tắc trộn.

Mở kỳ thi, cho phép học sinh tham gia, lưu câu trả lời và nộp bài.

Chấm điểm tự động, xem kết quả và xuất báo cáo Excel.

AI sinh câu hỏi ở trạng thái chờ duyệt; AI phân tích kết quả sau thi.

Nhật ký thao tác, sao lưu và khôi phục dữ liệu.

## 1.3. Ngoài phạm vi MVP

Giám sát webcam, nhận diện khuôn mặt và giám sát hành vi bằng AI.

Thi trên ứng dụng Windows cài riêng cho từng học sinh.

Tích hợp thanh toán hoặc quản lý học phí.

Hệ thống phân tán nhiều máy chủ hoặc kiến trúc vi dịch vụ.

# 2. Mục tiêu, phạm vi và đối tượng sử dụng

| Vai trò | Quyền và trách nhiệm |
| --- | --- |
| Quản trị hệ thống | Quản lý tài khoản, vai trò, cấu hình và nhật ký hệ thống. |
| Giáo viên | Quản lý ngân hàng câu hỏi, duyệt nội dung, tạo đề, tổ chức thi và xem báo cáo. |
| Học sinh | Tham gia kỳ thi được cấp quyền, làm bài, nộp bài và xem kết quả khi được phép. |

## 2.1. Mục tiêu đo lường

| Mã | Mục tiêu nghiệm thu |
| --- | --- |
| MT-01 | Giáo viên có thể tạo và phát hành một đề thi từ ngân hàng câu hỏi. |
| MT-02 | Học sinh có thể làm bài trên trình duyệt mà không cần cài phần mềm riêng. |
| MT-03 | Điểm được tính tại máy chủ dựa trên đáp án đã được phê duyệt. |
| MT-04 | Câu trả lời đã lưu vẫn tồn tại khi học sinh tải lại trang hoặc kết nối bị gián đoạn ngắn. |
| MT-05 | Kết quả có thể lọc theo kỳ thi, học sinh và chuyên đề; hỗ trợ xuất Excel. |
| MT-06 | Câu hỏi do AI tạo không được đưa vào đề chính thức trước khi giáo viên duyệt. |

# 3. Yêu cầu chức năng

| Mã | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| YC-01 | Đăng nhập và phân quyền | Người dùng đăng nhập; hệ thống kiểm tra vai trò và trạng thái tài khoản. |
| YC-02 | Quản lý người dùng | Quản trị viên tạo, sửa, khóa tài khoản và gán vai trò. |
| YC-03 | Quản lý danh mục | Quản lý môn học và chuyên đề có thể phân cấp cha–con. |
| YC-04 | Quản lý câu hỏi | Tạo, sửa, tìm kiếm, phân loại và lưu trạng thái câu hỏi. |
| YC-05 | Quản lý phương án | Câu hỏi có một hoặc nhiều phương án; xác định đáp án đúng ở phía máy chủ. |
| YC-06 | Nhập câu hỏi | Nhập từ Excel, kiểm tra dữ liệu lỗi và trả về báo cáo dòng không hợp lệ. |
| YC-07 | Duyệt câu hỏi | Giáo viên duyệt hoặc từ chối câu hỏi trước khi sử dụng chính thức. |
| YC-08 | Tạo đề thi | Chọn câu hỏi, đặt điểm, thứ tự, thời lượng và cấu hình trộn. |
| YC-09 | Quản lý thí sinh | Chỉ học sinh được phép mới có thể tham gia kỳ thi giới hạn đối tượng. |
| YC-10 | Làm bài | Hiển thị câu hỏi, bộ đếm thời gian, trạng thái trả lời và chức năng nộp bài. |
| YC-11 | Lưu bài | Lưu câu trả lời khi thay đổi và hỗ trợ khôi phục trạng thái lượt thi. |
| YC-12 | Nộp bài | Nộp chủ động hoặc tự động nộp khi hết thời gian. |
| YC-13 | Chấm điểm | Chấm ở backend theo quy tắc đã cấu hình; không nhận điểm từ trình duyệt. |
| YC-14 | Báo cáo | Xem điểm, xếp hạng, tỷ lệ đúng và thống kê theo chuyên đề. |
| YC-15 | Xuất dữ liệu | Xuất danh sách thí sinh và kết quả ra Excel. |
| YC-16 | AI tạo câu hỏi | Sinh câu hỏi, phương án, lời giải và đề xuất mức độ; lưu ở trạng thái chờ duyệt. |
| YC-17 | AI phân tích | Tóm tắt chuyên đề học sinh còn yếu từ kết quả chấm xác định. |
| YC-18 | Nhật ký | Ghi lại thao tác quan trọng như phát hành đề, sửa quyền và công bố điểm. |

# 4. Quy tắc nghiệp vụ và yêu cầu phi chức năng

## 4.1. Quy tắc nghiệp vụ

| Mã | Quy tắc |
| --- | --- |
| BR-01 | Chỉ câu hỏi đã duyệt mới được đưa vào đề thi chính thức. |
| BR-02 | Đáp án đúng không được gửi tới trình duyệt trước thời điểm công bố kết quả. |
| BR-03 | Thời gian bắt đầu, hạn nộp và thời điểm nộp được xác định bởi máy chủ. |
| BR-04 | Câu trả lời được lưu định kỳ và khi học sinh thay đổi lựa chọn. |
| BR-05 | Khi hết giờ, hệ thống tự nộp và chấm bài theo trạng thái máy chủ. |
| BR-06 | Đề đã phát hành phải giữ nguyên nội dung đối với các lượt thi đã bắt đầu. |
| BR-07 | Số lượt thi được giới hạn theo cấu hình; tạo lượt thi phải chống trùng. |
| BR-08 | AI chỉ đề xuất; giáo viên duyệt trước khi phát hành câu hỏi. |
| BR-09 | Các thao tác nhạy cảm phải được ghi nhật ký. |
| BR-10 | Lỗi dịch vụ AI không được làm dừng chức năng thi và chấm điểm cốt lõi. |

## 4.2. Yêu cầu phi chức năng

Bảo mật: phân quyền ở backend; mật khẩu phải được băm bằng thuật toán phù hợp, không lưu dạng rõ.

Tính toàn vẹn: dùng transaction cho bắt đầu thi, nộp bài và chấm điểm.

Hiệu năng: đặt mục tiêu ban đầu 100 người dùng đồng thời trong môi trường thử nghiệm; cần kiểm thử thực tế trước khi cam kết.

Khả năng phục hồi: có quy trình sao lưu định kỳ và kiểm thử khôi phục.

Khả năng bảo trì: chia module rõ ràng, có kiểm thử tự động cho nghiệp vụ chấm điểm.

Khả năng truy cập: giao diện tương thích các trình duyệt hiện đại và kích thước màn hình máy tính phổ biến.

Quyền riêng tư: chỉ thu thập dữ liệu cần thiết; giới hạn người có quyền xem thông tin học sinh.

# 5. Kiến trúc và công nghệ

| Lớp | Công nghệ đề xuất | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Giao diện | Angular + TypeScript + Angular Material | Giao diện giáo viên, học sinh, biểu mẫu và báo cáo. |
| API | C# / ASP.NET Core Web API | Xác thực, xử lý nghiệp vụ, phân quyền và cung cấp dữ liệu. |
| Ứng dụng | Các module nghiệp vụ trong một ứng dụng thống nhất | Quản lý người dùng, câu hỏi, đề thi, lượt thi và kết quả. |
| Truy cập dữ liệu | Entity Framework Core | Ánh xạ dữ liệu, migration và truy vấn. |
| Cơ sở dữ liệu | MySQL 8.x | Lưu tài khoản, câu hỏi, đề, bài làm và báo cáo. |
| AI | Dịch vụ AI thông qua giao diện trừu tượng | Sinh câu hỏi, kiểm tra nội dung và phân tích kết quả. |
| Triển khai | Máy chủ Windows trong mạng LAN | Phục vụ giao diện, API và cơ sở dữ liệu. |

## 5.1. Kiến trúc logic

Máy giáo viên ─┐
              ├── Trình duyệt ──> Giao diện Angular
Máy học sinh ─┘                         │
                                        v
                               ASP.NET Core Web API
                                  │           │
                                  v           v
                                MySQL     Dịch vụ AI
                             (dữ liệu thi) (tùy chọn)

Khuyến nghị dùng kiến trúc đơn khối mô-đun trong MVP thay vì vi dịch vụ. AI phải nằm sau một lớp dịch vụ riêng để có thể thay đổi nhà cung cấp mà không ảnh hưởng logic chấm điểm.

# 6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Quy ước: tên bảng và cột dùng tiếng Việt không dấu; giao diện và tài liệu dùng tiếng Việt có dấu. Khóa chính dùng BIGINT tăng tự động; bảng sử dụng InnoDB; thời gian lưu theo UTC và chuyển đổi khi hiển thị.

| Tên bảng | Mục đích |
| --- | --- |
| NguoiDung | Tài khoản, tên đăng nhập, email, mật khẩu đã băm, họ tên, trạng thái. |
| VaiTro | Danh mục vai trò: quản trị, giáo viên, học sinh. |
| NguoiDung_VaiTro | Bảng liên kết người dùng và vai trò. |
| MonHoc | Danh mục môn học. |
| ChuyenDe | Chuyên đề theo môn; hỗ trợ chuyên đề cha–con. |
| CauHoi | Nội dung câu hỏi, chuyên đề, mức độ, trạng thái và người tạo. |
| PhuongAn | Các phương án và thông tin đáp án chuẩn lưu ở phía máy chủ. |
| DeThi | Cấu hình đề thi, thời lượng, thời gian mở/đóng và quy tắc trộn. |
| DeThi_CauHoi | Danh sách câu hỏi của đề, điểm, thứ tự và bản chụp nội dung. |
| ThiSinh_DuThi | Danh sách người học được phép tham gia kỳ thi. |
| LuotLamBai | Lượt thi, thời điểm bắt đầu, hạn nộp, trạng thái và điểm. |
| CauTraLoi | Bản ghi câu trả lời cho mỗi câu hỏi trong lượt thi. |
| CauTraLoi_PhuongAn | Các phương án được chọn trong câu trả lời. |
| YeuCauTaoCauHoi_AI | Yêu cầu sinh câu hỏi, kết quả và trạng thái xử lý. |
| BaoCaoPhanTich_AI | Báo cáo phân tích kết quả học tập. |
| NhatKyHeThong | Nhật ký thao tác quan trọng. |

## 6.1. Quan hệ chính

Một môn học có nhiều chuyên đề; chuyên đề có thể có chuyên đề con.

Một chuyên đề có nhiều câu hỏi; mỗi câu hỏi có nhiều phương án.

Một đề thi có nhiều câu hỏi thông qua bảng DeThi_CauHoi.

Một học sinh có nhiều lượt làm bài; mỗi lượt thuộc một đề thi.

Một lượt làm bài có nhiều câu trả lời; mỗi câu trả lời có thể chọn nhiều phương án.

Báo cáo AI tham chiếu lượt thi đã chấm; AI không phải nguồn dữ liệu điểm chính thức.

## 6.2. Ràng buộc dữ liệu cần có

Tên đăng nhập duy nhất; quan hệ người dùng–vai trò không trùng.

Một câu hỏi chỉ xuất hiện một lần trong cùng đề nếu đề không cho phép lặp.

Một lượt thi không có hai bản ghi trả lời cho cùng một câu hỏi.

Một lượt thi chỉ được nộp và chấm hoàn tất một lần theo quy tắc idempotency.

Backend phải xác minh phương án được chọn thuộc câu hỏi đã chụp trong đề thi.

Cần chốt chiến lược phiên bản câu hỏi; không để việc sửa ngân hàng làm thay đổi đề đang thi.

# 7. Đặc tả API dự kiến

| Phương thức | Đường dẫn | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/dang-nhap | Đăng nhập |
| GET | /api/cau-hoi | Tìm kiếm và lọc câu hỏi |
| POST | /api/cau-hoi | Tạo câu hỏi |
| POST | /api/cau-hoi/{id}/duyet | Duyệt câu hỏi |
| POST | /api/de-thi | Tạo đề thi |
| POST | /api/de-thi/{id}/phat-hanh | Phát hành đề |
| POST | /api/de-thi/{id}/luot-thi | Bắt đầu lượt thi |
| GET | /api/luot-thi/{id} | Lấy nội dung được phép hiển thị và trạng thái lượt thi |
| PUT | /api/luot-thi/{id}/cau-tra-loi/{maCauHoiDe} | Lưu câu trả lời |
| POST | /api/luot-thi/{id}/nop-bai | Nộp bài |
| GET | /api/de-thi/{id}/ket-qua | Xem kết quả theo quyền |
| POST | /api/ai/tao-cau-hoi | Yêu cầu AI sinh câu hỏi |
| POST | /api/ai/phan-tich-ket-qua | Tạo báo cáo phân tích |

Đây là đường dẫn đề xuất để thống nhất thiết kế, không phải API đã được triển khai. Cần bổ sung định dạng yêu cầu/phản hồi, mã lỗi, xác thực, giới hạn tần suất và quyền truy cập trước khi lập trình.

# 8. Thiết kế giao diện

| Màn hình | Chức năng chính |
| --- | --- |
| Đăng nhập | Nhập tài khoản, mật khẩu và thông báo lỗi bằng tiếng Việt. |
| Trang chủ quản trị | Tổng quan người dùng, đề thi, kỳ thi và trạng thái hệ thống. |
| Quản lý người dùng | Tìm kiếm, tạo, cập nhật, khóa tài khoản và gán vai trò. |
| Ngân hàng câu hỏi | Lọc theo môn, chuyên đề, mức độ, trạng thái; xem trước và chỉnh sửa. |
| Trình tạo đề thi | Chọn câu hỏi, thiết lập điểm, thời gian, trộn câu và phương án. |
| Phòng thi | Câu hỏi, phương án, đồng hồ, danh sách câu và nút nộp bài. |
| Kết quả thi | Điểm, thời gian làm bài, trạng thái nộp và phân tích theo chuyên đề. |
| Trợ lý AI | Sinh câu hỏi, xem nội dung, chỉnh sửa và duyệt trước khi sử dụng. |

## 8.1. Nguyên tắc giao diện

Toàn bộ nhãn, thông báo, trạng thái và hướng dẫn cho người dùng bằng tiếng Việt có dấu.

Màn hình thi ưu tiên dễ đọc, thao tác ít và hiển thị rõ thời gian còn lại.

Không hiển thị đáp án đúng trong giao diện thi.

Có cảnh báo khi rời trang hoặc mất kết nối nhưng không phụ thuộc cảnh báo trình duyệt để bảo đảm dữ liệu.

Hỗ trợ bàn phím và độ tương phản phù hợp.

# 9. Tích hợp trí tuệ nhân tạo

| Tính năng | Đầu vào | Đầu ra | Kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinh câu hỏi | Chuyên đề, mức độ, dạng câu hỏi và tài liệu nguồn | Câu hỏi, phương án, đáp án đề xuất, giải thích | Lưu chờ duyệt; giáo viên kiểm tra. |
| Rà soát câu hỏi | Nội dung và các phương án | Cảnh báo mơ hồ, trùng lặp hoặc nhiều đáp án có thể đúng | Không tự động sửa hoặc phát hành. |
| Phân tích kết quả | Điểm và dữ liệu trả lời đã chấm | Nhận xét theo chuyên đề, đề xuất nội dung ôn tập | Dựa trên dữ liệu chấm; giáo viên xem lại. |
| Tạo bộ luyện tập | Các chuyên đề học sinh còn yếu | Bộ câu hỏi luyện tập được đề xuất | Không dùng làm đề chính thức nếu chưa duyệt. |

## 9.1. Nguyên tắc an toàn AI

AI không quyết định điểm chính thức của câu hỏi trắc nghiệm có đáp án xác định.

Không gửi mật khẩu, token hoặc dữ liệu cá nhân không cần thiết tới nhà cung cấp AI.

Cần giới hạn số lần gọi, thời gian chờ, chi phí và lưu trạng thái lỗi.

Nếu không có Internet, phần thi và chấm điểm vẫn hoạt động; tính năng AI trực tuyến có thể tạm ngừng.

Cần xác định rõ quyền sử dụng tài liệu nguồn và chính sách lưu dữ liệu trước khi đưa tài liệu học sinh lên dịch vụ bên ngoài.

# 10. Kế hoạch triển khai theo giai đoạn

| Giai đoạn | Thời gian dự kiến | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 – Phân tích | Tuần 1 | Chốt SRS, quy tắc nghiệp vụ, sơ đồ luồng, tiêu chí nghiệm thu. |
| Giai đoạn 2 – Nền tảng | Tuần 2 | Tạo solution, cấu hình database, đăng nhập, phân quyền và migration. |
| Giai đoạn 3 – Ngân hàng câu hỏi | Tuần 3 | CRUD câu hỏi, phương án, chuyên đề, nhập Excel và duyệt. |
| Giai đoạn 4 – Thi và chấm điểm | Tuần 4–5 | Tạo đề, phát hành, làm bài, lưu đáp án, hết giờ và chấm điểm. |
| Giai đoạn 5 – Báo cáo và AI | Tuần 6–7 | Báo cáo, xuất Excel, sinh câu hỏi và phân tích kết quả. |
| Giai đoạn 6 – Kiểm thử, triển khai | Tuần 8 | Kiểm thử bảo mật, tải, backup/restore và chạy thử tại trường. |

Thời lượng là ước tính cho một người phát triển bán thời gian, chưa phải cam kết tiến độ. Thời gian thực tế phụ thuộc mức độ hoàn thiện giao diện, quy mô kiểm thử và cách tích hợp AI.

# 11. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

| Mã | Kịch bản kiểm thử | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| KT-01 | Đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ/không hợp lệ | Cho phép hoặc từ chối đúng; không tiết lộ thông tin nhạy cảm. |
| KT-02 | Tạo câu hỏi và duyệt | Chỉ câu hỏi đã duyệt được chọn cho đề chính thức. |
| KT-03 | Phát hành đề | Nội dung và phương án được chốt theo phiên bản đề. |
| KT-04 | Lưu câu trả lời | Câu trả lời được lưu và tải lại không làm mất dữ liệu. |
| KT-05 | Bấm nộp nhiều lần | Chỉ tạo một kết quả cuối cùng. |
| KT-06 | Hết giờ | Máy chủ tự nộp và chấm theo hạn nộp. |
| KT-07 | Thử truy cập đáp án chuẩn | API học sinh không trả về đáp án đúng trước khi công bố. |
| KT-08 | Mất dịch vụ AI | Làm bài và chấm điểm vẫn hoạt động. |
| KT-09 | Sao lưu và khôi phục | Dữ liệu được khôi phục theo quy trình đã kiểm thử. |
| KT-10 | Nhiều người thi cùng lúc | Kết quả đúng và hệ thống đáp ứng mục tiêu tải đã thống nhất. |

## 11.1. Mốc nghiệm thu MVP

Mốc nghiệm thu đầu tiên là hoàn thành luồng xuyên suốt: giáo viên đăng nhập → tạo và duyệt câu hỏi → tạo đề 10 câu → phát hành kỳ thi → học sinh làm bài → nộp bài → backend chấm điểm → giáo viên xem kết quả.

# 12. Triển khai, bảo mật và vận hành

## 12.1. Mô hình triển khai LAN

Máy giáo viên ─┐
              ├── Mạng LAN ──> Máy chủ Windows
Máy học sinh ─┘                 ├── Giao diện web
                                ├── ASP.NET Core API
                                └── MySQL

Học sinh chỉ cần trình duyệt; không cài MySQL hoặc ứng dụng desktop trên từng máy.

Máy chủ phải hoạt động trong suốt kỳ thi; cần cấp địa chỉ IP nội bộ ổn định hoặc tên máy chủ dễ truy cập.

Chỉ mở các cổng cần thiết trong mạng nội bộ; không công khai cổng MySQL cho máy trạm.

Nếu cho phép truy cập qua Internet, cần HTTPS, cấu hình tường lửa, cập nhật hệ điều hành và kiểm tra bảo mật.

Thiết lập lịch sao lưu database và kiểm tra khôi phục định kỳ.

Cấu hình AI trực tuyến bằng biến môi trường hoặc kho bí mật; không lưu khóa API trong mã nguồn.

# 13. Rủi ro và biện pháp xử lý

| Rủi ro | Tác động | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Mất mạng LAN hoặc máy chủ | Học sinh không thể tiếp tục làm bài | Kiểm thử tải, UPS nếu cần, lưu bài thường xuyên, quy trình xử lý sự cố. |
| Lộ đáp án qua API | Ảnh hưởng tính công bằng | DTO riêng cho thí sinh; kiểm thử API; chỉ chấm ở backend. |
| Nộp bài trùng | Sai kết quả hoặc tạo nhiều bản ghi | Transaction, idempotency và ràng buộc duy nhất. |
| AI sinh câu hỏi sai | Đề không chính xác | Trạng thái chờ duyệt, kiểm tra đáp án và thử nghiệm trước khi phát hành. |
| Sửa câu hỏi sau phát hành | Thay đổi nội dung đề đang thi | Chụp phiên bản đề và phương án tại thời điểm phát hành. |
| Lộ dữ liệu học sinh | Rủi ro quyền riêng tư | Phân quyền tối thiểu, nhật ký truy cập, hạn chế dữ liệu gửi tới AI. |
| Ước tính tiến độ quá thấp | Chậm triển khai | Chốt MVP, nghiệm thu từng giai đoạn và ưu tiên luồng thi cốt lõi. |

# Phụ lục A. Quy ước đặt tên tiếng Việt

| Tên tiếng Anh trước đây | Tên bảng tiếng Việt đề xuất |
| --- | --- |
| Users | NguoiDung |
| Roles | VaiTro |
| UserRoles | NguoiDung_VaiTro |
| Subjects | MonHoc |
| Topics | ChuyenDe |
| Questions | CauHoi |
| QuestionOptions | PhuongAn |
| Exams | DeThi |
| ExamQuestions | DeThi_CauHoi |
| ExamParticipants | ThiSinh_DuThi |
| ExamAttempts | LuotLamBai |
| AttemptAnswers | CauTraLoi |
| AttemptAnswerOptions | CauTraLoi_PhuongAn |
| AiGenerationJobs | YeuCauTaoCauHoi_AI |
| AiAnalysisReports | BaoCaoPhanTich_AI |
| AuditLogs | NhatKyHeThong |

Lưu ý: tên bảng và tên cột trong tài liệu là quy ước đề xuất. Trước khi phát triển cần chốt thống nhất với entity C#, cấu hình ánh xạ EF Core, migration và hợp đồng API. Không đổi tên tùy tiện giữa các tầng.

# Phụ lục B. Các quyết định cần chốt trước khi lập trình

Đề thi chỉ có câu hỏi một đáp án hay cần hỗ trợ câu hỏi nhiều đáp án ngay từ MVP?

Học sinh có tài khoản được tạo sẵn hay tự đăng ký?

Có cho phép thi lại hay chỉ một lượt thi?

Kết quả hiển thị ngay sau nộp hay theo thời điểm giáo viên công bố?

AI dùng dịch vụ trực tuyến hay cần phương án chạy cục bộ khi không có Internet?

Số học sinh dự kiến thi đồng thời và cấu hình máy chủ thực tế là bao nhiêu?